РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2017 года № 36

х. Гапкин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Гапкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Гапкинского сельского поселения от 30.08.2013года № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гапкинского сельского поселения», постановлением Администрации Гапкинского сельского поселения от 05.09.2013г № 70 » Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Гапкинского сельского поселения;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гапкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год согласно приложению к данному постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Гапкинского сельского поселения.

1. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Гапкинского сельского поселения Л.И. Бодрякова

Приложение

к Постановлению Администрации

Гапкинского сельского поселения

от 28.04.2017 года № 36

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Гапкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2016 году

На реализацию муниципальной программы Гапкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) в 2016 году было предусмотрено 691,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 49,1 тыс. рублей;

бюджета Константиновского района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 641,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 690,8 тысяч рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 49,1 тыс. рублей;

бюджета Константиновского района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 641,7 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы

Муниципальная программа Гапкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации Гапкинского сельского поселения от 14.10.2013 года № 80. Основной целью реализации Программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Гапкинского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. Для достижения основной цели необходимо было решить следующие задачи: - обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Гапкинского сельского поселения;

- сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

Программа включает в себя две подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1);

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Гапкинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

Основной целью подпрограммы 1 является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели подпрограммы 1 необходимо решить задачу формирования единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Гапкинского сельского поселения.

Целью подпрограммы 2 является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условиями ее достижения является решение задачи обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Гапкинского сельского поселения.

В рамках реализации подпрограммы 1 в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – в х. Гапкин - ул. Центральная.

1.2. Приобретен щебень для подсыпки автомобильных дорог в х. Гапкин ул. Парковая, ул. Советская, в х. Лисичкин.

1.3. Проведено грейдирование автомобильных дорог

1.4.Произведены мероприятия по очистке автомобильных дорог от снега в зимнее время.

В рамках реализации подпрограммы 2 в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

2.1 Оборудованы пешеходные переходы возле детского сада «Сказка» (установлены светофоры, ограждения, дорожные знаки, нанесена дорожная разметка)

Приобретены дорожные знаки.

2.2. Проведены на территории поселения целевые профилактические мероприятия по повышению безопасности дорожного движения «Автобус», «Мотоцикл», «Внимание, дети!» и др.;

2.3. Проведение мероприятий по пресечению нарушений скоростного режима и выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

2.4. Использование сходов, встреч с жителями поселения для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения, разных возрастных категорий;

3. Осуществлен ряд организационно-практических мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки по упорядочению перевозки опасных грузов в х. Гапкин.

4. Регулярно проводится обследование состояния автомобильных дорог, по которым проходят маршруты пассажирских перевозок, в том числе школьные маршруты.

Отработка навыков безопасного поведения на дороге проходит в ходе практических занятий в кабинете по безопасности дорожного движения. В 2016 году на базе МБОУ «Гапкинская СОШ» .

7. Для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, опубликования обращений руководства областных органов по обеспечению безопасности дорожного движения используются современные информационные средства – сайт Администрации Гапкинского сельского поселения.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

На реализацию Программы повлияли следующие факторы: - несвоевременным поступлением доходов дорожного фонда (акцизов) Гапкинского сельского поселения.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 на 2016 год было предусмотрено – 516,7 тыс. рублей;

в том числе за счет средств областного бюджета – 49,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Константиновского района – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселения – 467,6 тыс. рублей.

В рамках реализации данной подпрограммы освоено 516,6 тыс. рублей, в том числе:

1. Средств областного бюджета – 49,1 тыс. рублей,

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 467,5 тыс. рублей; из них по следующим мероприятиям:

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 467,5 тыс. рублей;

1.2. Средства бюджета поселения 467,5 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 467,5 тыс. рублей;

2. На реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 2016 год было предусмотрено 174,3 тыс. рублей средств бюджета.

Освоено в рамках реализации данной подпрограммы – 174,2 тыс. рублей средств бюджета Гапкинского сельского поселения.

2.1. Оборудованы пешеходные переходы возле детского сада «Сказка» (установлены светофоры, ограждения, дорожные знаки, нанесена дорожная разметка) – 174,2 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы за 2016 год приведены в таблице 3. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Гапкинского сельского поселения при реализации основных мероприятий Программы приведена в таблице 4.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Гапкинского сельского поселения при реализации основных мероприятий Программы приведена в таблице 5.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию данной Программы приведена в таблице 6.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию данной Программы, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур и заключении муниципальных контрактов составила – 0,2 тыс. рублей.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы осуществлялось.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями Программы приведена в таблице 7.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы,   
подпрограмм муниципальной программы за 2016 год

В рамках реализации Программы предусмотрено достижение 2 показателей. По итогам 2016 года достигнуты следующие показатели Программы: 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района составила 50, плановый показатель 60.

2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 0 человека, при плановом показателе 1 человека.

Достигнут следующий показатель подпрограммы 1:

1.1. Выполнен ямочный ремонт по ул. Центральная в х. Гапкин - площадью 50м2

-выполнены работы по восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100м на улицах Центральная (1 участка) х. Гапкин.

Показатель подпрограммы 2:

2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 0 человека, при плановом значении показателя 1 человека.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Сведения о степени выполняемости основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, приведены в таблице 2.

6. Информация о внесенных изменениях в Программу

В 2016 году в муниципальную программу «Развитие транспортной системы» внесены следующие изменения:

Постановление Администрации Гапкинского сельского поселения от 25.03.2016 года № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Гапкинского сельского поселения от 14.10.2013 года N 80», в связи с необходимостью уточнения кодов бюджетной классификации и необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий; Постановление Администрации Гапкинского сельского поселения от 29.12.2016 года N 157 «О внесении изменений в постановление Администрации Гапкинского сельского поселения от 14.10.2013 года N 80», в связи необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

7. Оценка эффективности реализации Программы в 2016 году

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств областного и местных бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, определяются по формуле:

, где:



E – эффективность реализации муниципальной программы, процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

При определении эффективности Программы используются следующие показатели:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (план – 60 процента) в 2016 году составила 60 процента;

2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 0 человека, при плановом показателе 1 человека.

60/60+0/1 120+0

Е = --------------------- = ----------------- = 120 %

1 1

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

эффективность реализации Программы высокая. Значение показателя равна 99,9% процентам.

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в приложении № 6 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

Фф

Уэф = ----------,

Фп

где:

Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

690,8

Уэф = ----------------- = 99,9%

691,0

уровень исполнения финансирования Программы за 2016 год удовлетворительный. Значение показателя равна – 99,9 процентам.

При определении эффективности подпрограммы 1 используются следующие показатели:

При определении эффективности подпрограммы 2 используются следующие показатели:

2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, при планируемом значении 1 человека в 2016 году составило 0 человека.

2.2.  Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий при планируемом значении 11,8 погибших на 100 пострадавших в 2016 году составила 16,7.

Отклонение произошло в виду значительного фактического уменьшения количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В рамках реализации Программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

Оценку результатов реализации мер правового регулирования произвести не представляется возможным, потому что при разработке настоящей Программы не было необходимости в принятии подзаконных нормативных актах местного самоуправления.

9. Предложения по дальнейшей реализации Программы. Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий

подпрограмм программы

В целях дальнейшего выполнения мероприятий направленных на улучшение условий для устойчивого функционирования транспортной системы Гапкинского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения, решен вопрос о внесении изменений в программу «Развитие транспортной системы» в части включения в нее расходов за счет средств областного бюджета на 2017 год по не исполненным бюджетным обязательствам 2016 года. Окончательное решение принято, после рассмотрения данного вопроса на Собрании депутатов Гапкинского сельского поселения в марте 2017 года.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Гапкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 60 | 60 | 50 | В результате улучшения качества содержания дорог , мероприятиями по безопасности на автомобильных дорогах и профилактической работы |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 1 | 0 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | |
| 1.1. | Количество километров построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. |  |  |  | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гапкинского сельского поселения» | | | | | | |
| 2.1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 1 | 0 | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | число погибших на 100 пострадавших | 11,1 | 11,8 | 16,7 | Отклонение произошло ввиду значительного уменьшения количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | | | | |
| 1.1. | ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Гапкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2016 | 2016 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гапкинского сельского поселения » | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оборудованы пешеходные переходы возле детского сада «Сказка» (установлены светофоры, ограждения, дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, приобретен и установлен светоотражающий материал (рамки)) | Администрация Гапкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2016 | 2016 | сокращение ко­личества дорожно-транспортных про­исшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | Частичное снижение уровня аварийности в местах концентрации ДТП на дорогах местного значения |  |
| 2.2. | Приобретение материалов для нанесения пешеходных переходов (краска, кисти) | Администрация Гапкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2016 | 2016 | Снижение уровня аварийности на дорогах местного значения дорожными условиями на дорогах местного значения | достигнуты |  |
| 2.4. | проведение районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» | муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гапкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2016 | 2016 | сокращение числа ДТП с участием несовершенно-летних | сокращено число ДТП с участием несовершенно-летних | - |
| 2.5. | районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо» | муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гапкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2016 | 2016 | сокращение числа ДТП с участием несовершенно-летних | сокращено число ДТП с участием несовершенно-летних | - |
| 2.6. | проведение на территории района целевых профилактических операций по повышению безопасности дорожного движения «Автобус», «Мотоцикл», «Внимание, дети!» и др. | ОГИБДД, Константиновский взвод Донского ОБ ДПС ГИБДД № 1 | 2014 | 2020 | 2016 | 2016 | Снижение уровня аварийности на дорогах межмуниципального и муниципального значения | Снижен уровень аварийности на дорогах межмуниципального и муниципального значения | - |
| 2.7 | проведение операций по пресечению нарушений скоростного режима и выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии | ОГИБДД, Константиновский взвод Донского ОБ ДПС ГИБДД № 1, специалисты администрации | 2014 | 2020 | 2016 | 2016 | Снижение уровня аварийности на дорогах межмуниципального и муниципального значения | Снижен уровень аварийности на дорогах межмуниципального и муниципального значения | - |
| 2.8. | осуществление комплексного обследования на школьных маршрутах | ОГИБДД, Константиновский взвод Донского ОБ ДПС ГИБДД № 1. специалисты администрации | 2014 | 2020 | 2016 | 2016 | Снижение уровня аварийности на дорогах межмуниципального и муниципального значения | Снижен уровень аварийности на дорогах межмуниципального и муниципального значения | - |
| 2.9. | использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культуры поведения участников дорожного движения, разных возрастных категорий | ОГИБДД, Константиновский взвод Донского ОБ ДПС ГИБДД № 1, МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», администрация поселения через сходы и встречи с жителями населенных пунктов | 2014 | 2020 | 2016 | 2016 | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | сокращено количество дорожно-транспортных происшествий | - |
| 2.10.. | создание муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Константиновского района современной учебно-методической базы по обеспечению безопасности дорожного движения | МБОУ «Гапкинская СОШ» | 2014 | 2020 | 2016 | 2016 | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | сокращено количество дорожно-транспортных происшествий | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального, областного бюджета, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2016г Гапкинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 691,0 | 690,8 |
| областной бюджет | 49,1 | 49,1 |
| бюджет Константиновского района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 641,9 | 641,7 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры | всего | 516,7 | 516,6 |
| областной бюджет | 49,1 | 49,1 |
| бюджет Константиновского района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 467,6 | 467,5 |
| Основное мероприятие 1.1. | ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 516,7 | 516,6 |
| областной бюджет | 49,1 | 49,1 |
| бюджет Константиновского района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 467,6 | 467,5 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Гапкинского сельского поселения | всего | 174,3 | 174,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Константиновского района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 174,3 | 174,2 |
| Основное  мероприятие 2.1. | Установка запрещающих дорожных знаков, светофоров и ограждений.  Приобретение материалов для отражающихся знаков | всего | 99,9 | 99,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Константиновского района | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 99,9 | 99,9 |
| Основное  мероприятие 2.2. | Выполнение дорожных работ (ямочный ремонт) | всего | 516,7 | 516,6 |
| областной бюджет | 49,1 | 49,1 |
| бюджет Константиновского района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 467,6 | 467,5 |
| Основное  мероприятие 2.3. | Нанесение продольной разметки, приобретение материалов для нанесения пешеходных переходов (краска, кисти), приобретение знаков | всего | 74,4 | 74,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Константиновского района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 74,4 | 74,3 |

Таблица 4

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Гапкинского сельского поселения

при реализации основных мероприятий муниципальной программы Гапкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

в отчетном 2016 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | Объем фактических расходов | | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Гапкинского сельского поселения | за счет средств федерального бюджета | | за счет средств областного бюджета | | за счёт средств бюджета Гапкинского сельского поселения | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| основное мероприятие 1.1.:  ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 49,1 | 2,4 | - | - | 49,1 | 100 | 2,4 | 100 |
| ВСЕГО: | - | 49,1 | 2,4 | - | - | 49,1 | 100 | 2,4 | 100 |

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Гапкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  в отчетном 2016 году | | | | | | | | | |
| Наименование  муниципального образования  Константиновского района  (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | Объем фактических расходов областного бюджета | | Объем фактических расходов бюджета Константиновского района | | Объем фактических расходов бюджета поселений | |
| областной бюджет | бюджет Константиновского района | бюджет поселений | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| основное мероприятие 1.1.:ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | |
| Гапкиное сельское поселение | 49,1 | - | 2,4 | 49,1 | 100 | - | - | 2,4 | 100 |
| Всего по основному мероприятию 1.1: | 49,1 | - | 2,4 | 49,1 | 100 | - | - | 2,4 | 100 |
| основное мероприятие 1.2.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | |
| Всего по основному мероприятию 1.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Гапкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы», в том числе и в результате проведенных

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2015 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| основное мероприятие 1.1.:ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | 454,1 | 454,1 | 0 | 0 |
| Гапкиное сельское поселение | 454,1 | 454,1 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 454,1 | 454,1 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 7  Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  между основными мероприятиями муниципальной программы Гапкиное сельское поселение «Развитие транспортной системы»  в отчетном 2015 году | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 |  | период 2015 и 2016 годов» |
| ВСЕГО: | 0,0 |  |  |